UMOWA NR ZP/1/342/Dr/1/2010
Zawarta w dniu ................2010r. pomiędzy : 

Gminą Łabiszyn z siedzibą w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn 

NIP : 562-11-35-087, reprezentowaną przez: 

1. mgr Jacek Idzi Kaczmarek  – Burmistrz Łabiszyna

przy kontrasygnacie : 

                         mgr Iwona  Krajka – Skarbnik Gminy 

zwaną dalej w treści umowy „ Zamawiającym „                                                                                   

a  

........................................................................................................................... ...........................................................................................................................                                    z siedzibą w .................................. wpisanym w dniu ................................... do rejestru działalności gospodarczej (alternatywnie do rejestru sądowego przedsiębiorstw) w ………..     pod nr ......................., zwanym dalej „ Wykonawcą „ reprezentowanym przez : 

1. ......................................... - ...............................................

NIP: ...............................................                                           Urząd Skarbowy w ....................

ustalonym zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych na podstawie przetargu nieograniczonego o następującej treści:  

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do naprawy ok. 140,0 km dróg gruntowych (przy średniej szerokości 4-6 m) usytuowanych na terenie miasta i gminy Łabiszyn, polegającej na wyrównaniu i utwardzeniu ich nawierzchni oraz nadaniu im odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego przy użyciu następującego zestawu sprzętowego :

· równiarka  

· równiarka ze spulchniaczem

· walec stalowy z wibratorem 

· walec gumowy 
            Zakres, sposób i termin dokonywania napraw poszczególnych odcinków dróg będzie każdorazowo uzgadniany z zamawiającym

Zakres szczegółowy ilości do wykonania zostanie określony po dokonaniu lokalizacji odcinków wymagających naprawy.

§ 2

Umowę zawiera się na okres od ........... 2009r.  do 30.11.2009 r.  

§ 3

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy użyciu narzędzi, sprzętu i transportu   

      Wykonawcy.

2. Po zakończeniu prac Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uporządkowania na własny koszt terenu, na którym prowadził roboty, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru.                                        

                                                                   § 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokonywanymi ustaleniami w zakresie określonym w § 1 . 

§ 5 

Nadzór nad wykonywanymi robotami sprawować będą: 

1. mgr Ilona Przychocka         –  ze strony Zamawiającego 

2. ..................................          –  .............................................. 

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość, właściwą organizację oraz bezpieczeństwo prowadzonych robót w tym: 

· pełnienie funkcji koordynacyjnych robót

· zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót

· właściwego oznakowania robót

§ 7

1. Podstawę ustalenia  wynagrodzenia stanowi cena jednostkowa za naprawę 1 km drogi o określonej szerokości oraz długość odcinka naprawianej drogi wykazana w protokóle odbioru robót.

2. Ceny jednostkowo za naprawę 1 km drogi wynoszą odpowiednio:

dla drogi o szerokości od 4 do 6 m – ............. zł/km, słownie: ........................netto + podatek VAT= ............... zł/km  -  cena brutto,                                                        słownie; ....................................................zł


· przy cenie równiarki             ........ zł/km + podatek VAT = ............. zł.  brutto

· przy cenie walca  gumowego ....... zł/km + podatek VAT = ............. zł. brutto 
· przy cenie walca  z wibratorem .... zł/km + podatek VAT = ............. zł. brutto 

3. Ustalone ceny nie mogą ulec podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.

4. Cena za wykonanie naprawy 140,00 km dróg wynosi ............. złotych netto + podatek VAT ...................... = ................................... słownie:   

      ....................................................– brutto.

5.   Płatność na konto Wykonawcy  w Banku  .......................................................................             

Nr .............................................................................. , w terminie 21 do 30 dni.  

§ 8

Wykonawca nie może powierzyć wykonanie zadania innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.                                              

§ 9

1. Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy w ciągu 7 dni od   momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru .

2. Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, w którym określa sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych, termin ich usunięcia oraz termin odbioru po usunięciu wad.

3. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca robót, a okres ich usunięcia nie przedłuża terminu zakończenia zamówienia.

§ 10

Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na okres ....... m-cy licząc od daty protokólarnego odbioru robót.                                                                                               

§ 11

Zamawiający i Wykonawca zgodnie postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następujących przypadkach i okolicznościach : 

· z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę płaci on Zamawiającemu następujące kary umowne :

1. Z tytułu odstąpienia od umowy – odszkodowanie w wysokości jednokrotnego  

      miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych  

      obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy. 

2. Z tytułu nie podjęcia robót w terminie 7 dni od ustalonego protokolarnie terminu  

ich rozpoczęcia – kara pieniężna w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Z tytułu zwłoki w terminowym wykonaniu robót w odniesieniu do terminów  

     określanych protokolarnie – 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

· z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego płaci on Wykonawcy następujące kary umowne : 

1. Z tytułu odstąpienia od umowy – odszkodowanie w wysokości jednokrotnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych 

obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy. 

2. Z tytułu zwłoki w dokonaniu odbioru robót – kara pieniężna w wysokości 50 zł za 

      każdy dzień zwłoki. 

 Odstępuje się od kar za nieterminową realizację zadania oraz usuwania usterek w następujących przypadkach: 

1. Nagłej i długotrwałej zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

      realizację robót. 

2. Konieczności podjęcia działań w zakresie likwidacji zagrożeń zgłoszonych przez 

Zamawiającego ( klęska żywiołowa, zdarzenie losowe). 

§ 12

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli wielkość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. 

              WYKONAWCA  :                                                                 ZAMAWIAJACY  :

